## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis

## Slide 3: Présentation du projet
Création d’un portfolio professionnel interactif présentant les compétences, les projets et la posture de Data Analyst consultant dans le cadre d’un recrutement exigeant simulé pour le client Aéroworld.

## Slide 4: Enjeux et objectifs
Besoin de l'entreprise : identifier un profil de Data Analyst confirmé et apte à évoluer vers un poste de chef de projet.
Objectifs SMART :
  S = Structurer un portfolio complet d’ici 4 semaines.
  M = Intégrer 100 % des livrables attendus dans un seul espace.
  A = Utiliser les compétences acquises sur des projets concrets.
  R = Répondre aux besoins métiers réels d’Aéroworld.
  T = Finaliser le portfolio avant le 30/07/2025.

## Slide 5: Équipe projet
Projet individuel – porteur unique : ARFI Zaidi Encadrement / soutien : Sami Slimi

## Slide 6: Spécifications ergonomiques
Navigation fluide et intuitive (ancrages, liens directs vers livrables)
Interface responsive adaptée aux écrans desktop/tablette
Mise en avant des blocs visuels (tableaux de bord, infographies)
Utilisation de couleurs cohérentes et design aéré

## Slide 7: Spécifications fonctionnelles
Accueil avec présentation du profil
Liens directs vers chaque livrable (analyse, Gantt, dashboards…)
Vidéo embarquée
Téléchargement possible de la documentation

## Slide 8: Contraintes et spécificités techniques et réglementaires
CMS ou GitHub Pages comme hébergement
Compatible avec Chrome, Firefox, Safari
RGPD : pas de données personnelles sensibles exposées
Sauvegarde locale des sources
Nom de domaine non personnalisé (gratuit)

## Slide 9: Qualité et performance (1)
Contraintes de temps : 4 semaines de réalisation
Pas de budget réel
Respect des consignes pédagogiques fournies
Recette prévue en fin de semaine 4 : test navigation, lecture des fichiers, lecture responsive

## Slide 10: Qualité et performance (2)
Catégorie | KPI
Coûts | Aucun surcoût (utilisation d’outils gratuits)
Délais | Respect du rétroplanning hebdomadaire
Qualité | Portfolio lisible, bien structuré, sans lien cassé
Efficacité | 100 % des livrables intégrés dans un espace unique

## Slide 11: Rétroplanning
Date | Étape
Semaine 1 | Carte mentale, Analyse besoin, Cahier des charges, Gantt
Semaine 2 | Mock-ups portfolio et dashboards
Semaine 3 | Dashboards, Vidéo formation, Documentation
Semaine 4 | Intégration + soutenance blanche

## Slide 12: Devis
Poste | Coût estimé
Temps de travail personnel | 0 € (autoformation)
Outils logiciels | 0 € (version gratuite Power BI, GitHub, Loom)
Total | 0 €